项  目  企  划  书

智

能

客

服

Agent

编

排

平

台

"自动识别客户情绪转人工"

"给我一个退货模板"

"统计一下今天机器人解决了多少问题"

一、项目总览

1.1 项目名称

智能客服 Agent 编排平台（英文名：Agent Support Flow / 简称：ASF）

1.2 项目定位

面向企业的 可视化、可编排、可商用、可私有化部署 的 AI 客服智能体平台。企业无需代码，通过拖拽即可构建：

- - 自动问答机器人

- - 订单 / 物流 / 售后自动化机器人

- - 多轮对话 + 工具调用机器人

- - 可转接人工、可统计、可审计、可限流、可多租户

1.3 核心价值

- 降低企业客服成本 60%~90%

- 7×24 小时自动服务，无需人工值守

- 支持复杂业务：查单、改单、退款、发票、工单

- 可视化编排，非技术人员也能配置对话流

- 多租户 + 权限隔离，可直接做 SaaS 商用

1.4 适用客户

- 电商 / 零售企业

- 教育 / 培训机构

- 互联网 / SaaS 公司

- 本地生活 / 门店

- 政府 / 事业单位（问答机器人）

二、功能清单（完整可落地）

2.1 租户与权限体系（多租户 SaaS）

- 租户独立空间（数据完全隔离）

- 租户级别：免费版 / 基础版 / 企业版

- 配额限制：对话次数、token、知识库大小

- 角色：超级管理员 / 租户管理员 / 客服 / 开发者

- 操作日志、对话审计、敏感词过滤

2.2 可视化 Agent 编排（核心）

- 拖拽式流程编排

- 节点类型：

  - 开始节点

  - 意图识别

  - Graph RAG 检索

  - 工具调用（Skill/MCP）

  - 条件分支

  - LLM 生成

  - 人工转接

  - 结束节点

- 流程保存、发布、版本管理

2.3 知识管理（Graph RAG）

- 文档上传：PDF / DOCX / TXT / 网页

- 自动分片、实体抽取、构建知识图谱

- 混合检索：Graph RAG + 向量 RAG + 关键词

- 知识审核、增量更新、禁用 / 启用

2.4 智能体执行引擎（LangGraph）

- 多轮对话管理

- 短期 / 中期 / 长期记忆

- 工具自动调用（订单、物流、发票、工单）

- 异常处理、重试、中断、回滚

2.5 接入渠道

- Web 渠道

- 公众号 / H5

- 企业微信 / 钉钉 / 飞书

- API 接口接入

2.6 人工客服工作台

- 对话实时接入

- 对话记录、历史、标签

- 智能转接、满意度评价

2.7 监控与降级（企业级必须）

- LLM 超时自动切小模型

- RAG 异常自动切 FAQ

- 接口失败自动兜底回复

- 限流、防刷、队列、VIP 优先

2.8 数据统计与计费

- 日 / 月对话量、解决率、转人工率

- 租户使用量统计（计费依据）

- 异常监控、告警

三、技术栈（100% 可落地、无黑盒）

3.1 后端

- FastAPI —— 主服务

- LangGraph —— Agent 流程编排核心

- LangChain —— RAG、LLM 封装

- MySQL/PostgreSQL —— 业务数据

- Neo4j —— 知识图谱（Graph RAG）

- Milvus/FAISS —— 向量检索

- Redis —— 会话、缓存、限流、记忆

- RabbitMQ / Redis Stream —— 异步任务、降级、队列

3.2 前端（轻量即可）

- React / Vue3 + Ant Design

- G6/X6 —— 流程编排画布

3.3 AI 相关

- 大模型：GPT / Qwen / DeepSeek

- 嵌入模型：bge-small-zh

- 实体抽取：LLM 即可（初期不用训练模型）

3.4 部署

- Docker + Docker Compose

- 支持 Linux 一键部署 / 私有化部署

四、系统架构（企业级）

plaintext

前端（控制台 + 工作台）

↓

FastAPI 网关（鉴权、限流、多租户）

↓

┌───────────────────────────────────┐

│ 1. 租户与权限服务                  │

│ 2. Agent 编排服务                  │

│ 3. 对话执行服务（LangGraph）       │

│ 4. Graph RAG 检索服务              │

│ 5. 工具/技能服务（MCP）            │

│ 6. 消息队列（异步/降级）           │

│ 7. 日志/监控/计费                  │

└───────────────────────────────────┘

↓

DB + Redis + Neo4j + Milvus

五、数据库设计（可直接建表）

5.1 租户表（tenant）

plaintext

id, name, app_id, secret, plan, quota_max_chats, created_at, is_active

5.2 用户表（user）

plaintext

id, tenant_id, username, role, password, created_at

5.3 对话流表（flow）

plaintext

id, tenant_id, name, nodes, edges, is_published, created_at

5.4 对话会话表（conversation）

plaintext

id, tenant_id, flow_id, session_id, user_id, status, created_at

5.5 消息表（message）

plaintext

id, tenant_id, session_id, role, content, tool_calls, created_at

5.6 知识文档表（document）

plaintext

id, tenant_id, title, status, created_at

5.7 知识分片表（chunk）

plaintext

id, tenant_id, doc_id, content, vector_id, entity_ids

5.8 知识图谱表（使用 Neo4j）

plaintext

实体：User / Order / Product / Policy / SKU

关系：HAS_ORDER / RELATED_TO / BELONG_TO

5.9 工具表（tool）

plaintext

id, tenant_id, name, url, params, auth_type

5.10 日志与审计表（log）

plaintext

id, tenant_id, module, content, level, created_at

六、落地实现步骤（精细到可直接开发）

阶段 1：环境搭建（1 天）

- 创建 Python 虚拟环境

- 安装依赖：

plaintext

fastapi uvicorn redis langchain langgraph neo4j python-multipart

pymilvus mysql-connector python-jose websockets

- 建库：MySQL + Neo4j + Redis

- 创建项目目录结构

plaintext

/app

/api        # 接口

/core       # 配置、异常、工具

/tenant     # 多租户

/flow       # 编排

/agent      # LangGraph 执行

/rag        # Graph RAG

/tool       # MCP/Skills

/memory     # 短中长期记忆

/mq         # 消息队列

/logger     # 日志

阶段 2：多租户与权限（3 天）

- 实现租户表、用户表

- 实现 AppID + AppKey 鉴权

- 实现租户中间件：所有接口自动带 tenant_id

- 实现 RBAC 权限

- 实现限流：Redis + 令牌桶

输出：可多租户隔离的后端底座

阶段 3：Graph RAG 模块（5 天）

- 文档上传 → 解析 → 分片

- 实体抽取（LLM）

- 写入 Neo4j 构建图谱

- 向量入库

- 混合检索：

  - 实体匹配 → 图谱扩展 → 召回分片

  - 向量检索

  - RRF 融合排序

- 兜底检索（关键词）

输出：企业知识可自动入库、可高精度召回

阶段 4：LangGraph 对话执行引擎（7 天）

- 定义状态：

python

运行

class State(TypedDict):

session_id: str

tenant_id: str

messages: list

context: dict

memory_short: dict

memory_long: list

rag_result: list

tool_result: list

- 实现节点：

  - 意图识别

  - RAG 检索

  - 工具调用

  - 条件判断

  - 生成回复

- 实现记忆：

  - 短期：Redis

  - 长期：向量库

- 实现中断、恢复、重试

- 实现降级：

  - LLM 挂 → 小模型

  - RAG 挂 → FAQ

  - 工具挂 → 兜底

输出：可稳定运行的多轮对话 Agent

阶段 5：工具调用 Skill/MCP（3 天）

- 定义工具标准

plaintext

{name, description, parameters}

- 实现 HTTP 工具调用

- 实现 MCP 标准接入（读文件 / API）

- 实现工具授权、限流

输出：Agent 可自动查订单、物流、发票

阶段 6：可视化编排前端（5~7 天）

- 使用 X6/G6 绘制流程图

- 节点面板

- 保存流程 → 后端

- 发布流程

- 调试面板

输出：非技术人员可拖拽配置客服机器人

阶段 7：接入渠道（3 天）

- Web 聊天页面

- WebHook 通用接入

- 企业微信接入

- 消息推送、异步回复

输出：可在多渠道接入机器人

阶段 8：人工客服工作台（3 天）

- 对话列表

- 对话接管

- 转接、标签、备注

- 满意度

输出：机器人解决不了可自动转人工

阶段 9：日志、监控、告警、统计（3 天）

- 全链路结构化日志

- 对话统计、解决率

- 租户用量统计

- 异常告警

输出：可运维、可商用、可计费

阶段 10：Docker 部署 + 文档（2 天）

- 编写 Dockerfile

- 编写 docker-compose.yml

- 编写部署文档

- 编写 API 文档

输出：一键上线、可私有化部署

七、核心流程（最关键）

用户对话流程

- 用户发消息 → 接口鉴权 → 租户隔离

- 进入 LangGraph 执行

- 意图识别

- Graph RAG 检索知识

- 判断是否需要工具

- 调用工具（订单 / 物流）

- 生成回答

- 异常 → 触发降级

- 记录日志 → 统计 → 返回用户

编排流程

- 拖拽节点 → 连线

- 保存为 JSON

- 发布

- 生成可执行的 LangGraph 结构

- 线上对话直接执行该图

八、降级与兜底策略（企业级必备）

- LLM 超时 → 切换本地小模型

- RAG 异常 → 返回 FAQ

- 工具调用失败 → 告知用户并转人工

- 并发过高 → MQ 排队

- 租户超配额 → 限流并返回提示

九、商业模式（可直接商用）

- SaaS 订阅

  - 免费版：100 条 / 天

  - 基础版：99 元 / 月

  - 企业版：599~1999 元 / 月

- 私有化部署

  - 一次性收费：2~20 万

- 插件市场

  - 订单插件、物流插件、电商插件

十、风险与解决方案

- 模型成本高→ 做缓存、复用、小模型降级

- RAG 不准确→ Graph RAG + 实体关联 + 重排

- 并发不稳定→ MQ 异步 + 队列 + 限流

- 数据安全→ 多租户隔离 + 审计日志

十一、交付物（最终做完有什么）

- 完整后端服务

- 可视化编排平台

- 多租户权限体系

- Graph RAG 知识引擎

- LangGraph 对话执行引擎

- 工具 / MCP 系统

- 人工客服工作台

- 监控、日志、计费

- Docker 部署包

- 完整接口文档